附件3

全市港口资源整合工作任务分工表

| 序号 | 工作任务 | 具体工作内容 | 完成时间 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核查码头基本情况 | 成立港口码头整合工作组 | 2019年9月20日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局 |
|  |  | 核查辖区内码头，汇总报送核查情况 | 2019年9月27日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局 |
| 2 | 整合码头 分类 | 按核查情况进行码头初步分类 | 2019年10月15日前 | 市交通运输局 | 樟树市政府、丰城市政府、市国资委、省港投集团 |
|  |  | 对公用码头、自用码头进一步细化分类 | 2019年10月31日前 | 市交通运输局 | 樟树市政府、丰城市政府、市国资委、省港投集团 |
| 3 | 清产核资 | 委托第三方专业机构清产核资 | 2019年9月30日前 | 樟树、丰城市政府 | 市审计局、市国资委、省港投集团 |
|  |  | 完成清产核资报告（送审稿） | 2019年11月20日前 | 樟树、丰城市政府 | 市审计局、市国资委、省港投集团 |
|  |  | 各地审计部门完成清产核资报告审核，国资监管机构完成国有码头清产核资报告批复 | 2019年11月25日前 | 樟树、丰城市政府 | 市审计局、市国资委、省港投集团 |
|  |  | 报送清产核资报告 | 2019年11月30日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局、省港投集团 |
| 4 | 审计、资产 评估 | 委托第三方专业机构审计、资产评估 | 2019年10月26日前 | 樟树、丰城市政府 | 市审计局、省港投集团 |
|  |  | 完成审计报告、资产评估报告（送审稿） | 2019年11月30日前 | 樟树、丰城市政府 | 市审计局、省港口集团 |
|  |  | 各地审计部门完成审计报告、资产评估报告审核 | 2019年12月10日前 | 樟树、丰城市政府 | 市审计局、省港口集团 |
|  |  | 报送审计报告、资产评估报告 | 2019年12月12日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局、省港投集团 |
| 5 | 规范码头新、改、扩建 | 码头原建设单位与省港口集团商谈，达成共识 | 2020年6月30日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局、省港投集团 |
|  |  | 推进后续前期工作，变更已批复的各项专题报告批复文件 | 2020年6月30日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局、省港投集团 |
|  |  | 加快推进省港口集团新、改、扩建码头项目审批工作，简化因港口资源整合而产生的项目法人变更手续 | 2020年6月30日前 | 省港口集团 | 市委政法委、樟树市政府、丰城市政府、市发展改革委、市生态环境局、市自然资源局、市住建局、市水利局、市交通运输局、市农业农村局、市文广新旅局、市林业局 |
| 6 | 整合市内国有企业公用货运码头 | 完成无偿划转可行性论证报告 | 2019年12月1日前 | 樟树、丰城市政府 | 涉及相关企业、省港口集团 |
|  |  | 签订企业国有产权无偿划转协议、变更协议 | 2019年12月15日前 | 樟树市政府、丰城市政府、宜春市交通运输局 | 涉及相关企业、省港口集团 |
|  |  | 完成公用货运码头市内国有股权或资产的划转或变更 | 2019年12月31日前 | 樟树市政府、丰城市政府、市交通运输局 | 市审计局、省港口集团 |
| 7 | 整合现有其他公用货运码头 | 完成初步商谈 | 2020年3月31日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局、省港口集团 |
|  |  | 完成商谈，达成整合协议 | 2020年4月30日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局、省港口集团 |
|  |  | 基本完成整合 | 2020年5月31日前 | 樟树、丰城市政府 | 市交通运输局、省港口集团 |
| 8 | 企业自用货运码头整合 | 具备整合条件的，与码头企业商谈，达成整合协议，码头对外开放，提供公共服务 | 2020年6月30日前 | 宜春市交通运输局、樟树市交通运输局、丰城市交通运输局 | 樟树、丰城市政府、省港口集团 |
|  |  | 暂不具备整合条件的，与码头企业商谈，适时改造，提升码头公共服务能力 | 2020年6月30日前 | 宜春市交通运输局、樟树、丰城市交通运输局 | 樟树、丰城市政府、省港口集团 |
| 9 | 行政执法专用码头及旅游码头整合 | 根据港口总体规划，整合辖区内行政执法码头与旅游码头 |  | 樟树、丰城市政府 | 各相关市直单位 |
| 10 | 加快港口 规划 | 完成宜春港总体规划编制 | 2020年6月30日前 | 宜春市政府 | 市发展改革委、市交通运输局、市水利局、市生态环境局、市自然资源局、市农业农村局、市林业局 |
|  | 推进港口 建设 | 配套建设列入“十四五”规划新建码头的疏港公路、疏港铁路 | 与新建港口码头同步建成 | 樟树、丰城市政府 | 市发展改革委、市交通运输局、樟树、丰城火车站 |
| 11 | 非法码头 整治 | 完成规范提升类码头的规范提升 | 2019年12月31日前 | 丰城市政府 | 市交通运输局、市发展改革委、市公安局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市水利局、市应急管理局、市供电公司 |
|  |  | 建立长效机制 | 2020年6月30日前 | 丰城市政府 | 市交通运输局、市发展改革委 |
|  |  | 不再新增非法码头 | 持续推进 | 丰城市政府 | 市交通运输局、市发展改革委 |
| 12 | 严格督查 推进 | 每月督查通报、约谈 | 2020年6月30日前 | 市港口改革工作领导小组办公室 | 樟树市政府、丰城市政府、各成员单位 |
| 13 | 纳入县高质量发展绩效考核 | 上报考核内容，列入指标体系，确定考核分值 | 2019年12月31日前 2020年12月31日前 | 市交通运输局 |  |